最有利標作業流程圖
開始 二
        應 注 意 事 項
依採購法第56條第2項規定異質性採購，無論金額大小，均須呈報上級機關核准。

另循其他方式辦理

規定投標廠商之基本資格，如為特殊或巨額採購，得另規定投標廠商之特定資格。

1

依採購法第94條，採購評選委員會組織準則、採購評選委員會審議規則規定。
呈報上級機關核准 三
否
核准
是
準備招標文件、訂定評選須知 四

成立評選委員會暨工作小組 五

機關自行或邀請評選委員以外之專家學者，訂定或審定評選須知 七
召開評選辦法審查會 六

出席委員是否符合法令規定 五

流會

是
否

廠商疑義應於招標文件規定之日期前，以書面答復請求釋疑廠商，必要時公告週知。
研擬修訂
訂定或審定評選須知

招標公告 八
否
是否經出席委員1/2同意

是

是否符合法定廠商家數

否
是
流標

流標
招標公告 八

重新招標

成立評選委員會暨工作小組
否

是否符合法定廠商家數

是

依規定上級機關或機關主會計及有關單位監辦。
開標 八

是
否

審查資格標

工作小組擬具初審意見 十

召開評選委員會議 十

流會

否

出席委員是否達法定人數

連結至準備招標文件,訂定評選須知。
1
依規定上級機關或機關主會計及有關單位監辦。
依採購法第56條規定。
否
廢標
是
否
是

依規定協商 十一
是
決標 十二二
是否評定最有利標

綜合評選
訂約
是否定有協商措施