附件二

台北都會區大眾捷運系統工程各線設施、設備移交、點交作業流程

移交作業
----------------------- 點交作業
----------------------- 某一捷運路線或路段 模擬營運測試合格機電系統實質完工，或簽奉市府 核可先行點交之設施設備 土建水電環控及電(扶)梯工程完成正驗之設施設備	前置作業
設施設備點交清冊、備品清單、合約相關文件及清冊及現有圖說文件函送乙方及監辦機關確認
前置作業
設施設備完成正式驗收之文件及移交清冊、備品清單，合約相關文件及清冊函送乙方及監辦機關確認
確認是否符合移交點交作業方案之規定 確認是否符合營繕工程施工驗收作業程序之規定 修正 補齊	準備會議
確認各單位移交點交人員現況說明 確認移交或點交範圍
設施設備及備品現場移交或點交是否符合清冊 記錄、拍照存證 交付房門、設備鑰匙， 及操作、維修密碼 移交或點交雙方首長及監辦機關代表簽署(移交點交作業完成) 營運區段移交點交清冊及文件、陳報本府核定後，分送相關機關 協調 改善 否 否 是 是 否 是 補正資料 逐項辦理仍依流程