附錄三
※備註：如遇市長巡視本市災情時，請工程處、工務所於1小時前提報災情統計表，電傳至局本部以提供局長報告之資料。
本局工區發生重大意外事故（天然災害或工程災害），經工程處處長判定為重大意外事故後，由 局長於口頭通報 市長時，同時請示同意後，由本局（緊急應變小組或本處）通報交通部。
局本部
成立緊急應變小組
1.執行小組輪值人員進駐。
2.平常時每2小時電話回報或聯絡乙次。
3.遇有災情除隨時回報外，狀況持續變時，每小時應續報乙次。
4.彙整災情報告提報臺北市災害應變中心。

1.執行小組輪值人員進駐。
2.平常時每二小時電話回報或聯絡乙次。
3.遇有災情除隨時回報外，狀況持續變時，每小時應續報乙次。
4.回報搶救現況。
5.將災情統計表於每日01:00、04:00、07:00、10:00、13:00、16:00、19:00、22:00電傳至工程處緊急應變小組。
1.執行小組輪值人員進駐。
2.平常時每二小時電話回報或聯絡乙次。
3.遇有災情除隨時回報外，狀況持續變時，每小時應續報乙次。
4.將災情統計表於每日01:00、04:00、07:00、10:00、13:00、16:00、19:00、22:00電傳至局本部緊急應變小組。
1.臺北市災害應變中心撤銷前2小時預先通知各單位。
2.各單位彙整災情報告於2小時內提報臺北市災害應變中心。
1.各工務所成立緊急應變小組。
2.廠商成立緊急應變小組。
3.隨時掌握災情變化，並進行搶救事宜。
各工程處
成立緊急應變小組
成立
臺北市災害應變中心
捷運工程局
災害應變通報流程表