台北市政府捷運工程局土建大宗/重要材料供料商品質管理能力評鑑流程

情況一：供料商申請供料

開始

供料商:申請供料

工務所/工程處:供料商資格初審

有效供料商品質能力證明?

品保中心:配合廠驗進行品質能力評鑑工程處:供料商資格初審 否

品保中心:提送品質能力評鑑報告 是

工務所/工程處:供料商資格審查 /工程處:供料商資格初審

供料商資格 符合規定?

否

工務所/工程處:通知供料商資格不符

是

工務所/工程處:通知品保中心同意供料

品保中心:供料商列入定期評鑑廠商名單

結束

台北市政府捷運工程局土建大宗/重要材料供料商品質管理能力評鑑流程

情況二:品保中心定期評鑑

開始

品保中心:檢視定期評鑑廠商名單

定期評鑑頻率 是否到期?

否

是

品保中心:辦理供料商品質能力定期評鑑

品保中心:評估品質管控能力

品保中心:檢送簽核評估報告

工務所/工程處/四處:依評估結果參辨

結束

台北市政府捷運工程局土建大宗/重要材料供料商品質管理能力評鑑流程

情況三:供料商材料品質異常

品保中心:品質異常原因探討 品質查證單位:材料品質異常通報 開始 須辦理供料商品質能力專案評鑑?

否

是

品保中心:辦理供料商品質能力專案評鑑

品保中心:評估專案評鑑結果

品保中心:檢送簽核建議處理方式

工務所/工程處/四處:依簽核結果辦理

結束