辦理捷運工程供料廠商之品質管理方案流程圖 品保處 處長 1.三級材料查驗結果。 2.土建大宗重要材料品管能力評鑑結果未達規定合格標準且表現低於整體平均者。 3.工程處二級與本局三級品管材料查證試驗結果合計，依附表檢核供料商連續12個月之扣點數合計達6點者。 工程處 處長 1.二級材料查驗結果。 2.本府施工品質評鑑結果80分以下且確認為主要施工材料供應廠商所產生缺失所致者。 3.供料廠商供應時程無法掌握或品質出現不穩定之情況，經行文要求改善無效。 4.確認材料缺失導致工程品質或進度受嚴重影響。

施工標工務所 處 長 檢討後責成廠商辦理暫停供料及專案稽查。

否 工程處 處長 加強該廠材料品質查驗作業，並經專案稽查確認供料商產品品質無慮後，函知本局及相關工程處解除暫停供料。 工程處 處長 1.被加強審查及列管捷運工程材料供料商資格期限已滿一年。 2.一年期限內應由關係廠商主動提出矯正改善及預防措施及品質稽核執行紀錄，向工程處申請複核合格，並經會同本局複驗通過，方得解除。 否 是 連續12個月內，經暫停供料達兩次者之供料廠商 施工標工務所 處長 簽報工程處並提本局工務會報檢討處置。 工務管理處 處長 依會報檢討結果函知各工程處列管，並責成其他施工標廠商加強審核新提報供料商資格一年。 是 本局工務會報檢討處置結果