1.執行小組輪值人員進駐。
2.遇有人員傷亡或重大災害時，除應先以電話通報本局緊急應變小組外，並隨時電話回報搶救災情形。
3.掌握各工務所每日上、下午1、4、7、10時陳報之災情，並將災情彙計總表以電子郵件傳至本局緊急應變小組彙整。
1.執行小組輪值人員進駐。
2.遇有災情除隨時回報外，狀況持續變時，每小時應續報乙次。
3.回報搶救現況。
4.將災情統計表於每日上、下午1、4、7、10時，電傳至工程處緊急應變小組。
1.執行小組輪值人員進駐。
2.遇有災害時，除應先利用電話通報災情外，並於本市防救災作業支援系統登錄工作記事、大事記要、案件處理情形等資料。。
3.掌握工程處陳報之災情，於每日上、下午1、4、7、10時，將災情、處理現況及預定完成時間，以簡訊通報「捷運工程局接收災情簡訊之相關主管名冊」簡訊平台群組之長官知悉。
1.臺北市災害應變中心撤銷前2小時預先通知各單位。
2.各單位彙整災情報告於2小時內提報臺北市災害應變中心。
本局工區發生重大意外事故（天然災害或工程災害），經工程處處長判定為重大意外事故後，依本局工務管理使用手冊EMA2-51-A、EMA2-51-B、EMA2-51-C之規定辦理。
各工程處
成立緊急應變小組
1.各工務所成立緊急應變小組。
2.廠商成立緊急應變小組。
3.隨時掌握災情變化，並進行搶救事宜。
成立
臺北市災害應變中心
局本部
成立緊急應變小組

附錄二
※備註：如遇市長巡視本市災情時，請工程處、工務所於1小時前提報災情統計表，電傳至局本部以提供局長報告之資料。
捷運工程局
災害應變通報流程表