附圖 作業程序

（一）重劃發起及成立籌備會 （二）申請核定擬辦重劃範圍 （三）徵求土地所有權人同意，重劃計畫書之擬定、申請核定 及公告並通知土地所有權人 （四）成立重劃會 （六-1）拆遷補償 （六-2）施工前置作業 （七-1） 地價查估及評定地價 （七-2） 核定負擔總計表 （八）計算負擔及分配設計 （九）土地分配結果公告及異議處理 （十）地籍整理 （十一）土地交接、清償及核發重劃負擔總費用證明書 （十三）撰寫重劃報告及報請解散重劃會 （五）現況測量及調查 （七-3） 工程施工及驗收接管 （十二）抵費地處分及財務結算 禁止或限制土地移轉及建築