附件：臺北市政府受理都市更新權利變換實施者依都市更新條例第三十六條規定請求代為拆除或遷移土地改良物作業流程

實施者檢具文件提出申請
1. 核定之權利變換計畫（含本補充規定第2點應檢附文件）
2. 已通知拆遷之證明文件
3. 未於期限自行拆除或遷移之所有權人、管理人或使用人名冊（含通知單等證明文件）
4. 拆除執照（含預定申報開工日期、申報廢棄物流向核准文件）
5. 完成拆除或遷移戶之安置場所

都市更新處邀集相關單位研商代為拆遷執行事宜
◎會同實施者現地查核及勸導
◎通知所有權人、管理人或使用人自行
  拆遷之期限
通知事業機構
(執行停水、電及瓦斯供應）
逾期未拆遷
完成拆遷作業
安排協助代為拆除日期/通知相關單位
（權責單位：都市更新處）
到場協助實施者拆除作業
（ 拆除作業：實 施 者 ）
（配合單位：都市更新處）
）
本府相關協辦單位
1.轄區里長到場會同（區公所協助）
2.轄區警察派員協助執行並維持秩序（警察局）
3.消防安全維護事宜（消防局）
4.社會福利諮詢
（社會局）
5.支援安全救護
（衛生局）
（衛生局）

現場拆除作業
(實施者備具人力、拆除機具）
查驗完成拆除及清理事宜
（權責單位：實施者）
結案
未拆除戶之疏導作業
（執行單位：實施者）
（配合單位：都市更新處）
完成疏導作業
疏導無效
自行完成拆遷