附件二
台北都會區大眾捷運系統工程各線設施、設備移交、點交作業流程

移交作業
-----------------------
點交作業
-----------------------
某一捷運路線或路段
模擬營運測試合格機電系統實質完工，或簽奉市府
核可先行點交之設施設備
土建水電環控及電(扶)梯工程完成正驗之設施設備
前置作業
設施設備點交清冊、備品清單、合約相關文件及清冊及現有圖說文件函送乙方及監辦機關確認

前置作業
設施設備完成正式驗收之文件及移交清冊、備品清單，合約相關文件及清冊函送乙方及監辦機關確認

確認是否符合移交點交作業方案之規定
確認是否符合營繕工程施工驗收作業程序之規定
修正
補齊
準備會議
確認各單位移交點交人員現況說明 / 確認移交或點交範圍

設施設備及備品現場移交或點交是否符合清冊
記錄、拍照存證
交付房門、設備鑰匙，
及操作、維修密碼
移交或點交雙方首長及監辦機關代表簽署(移交點交作業完成)
營運區段移交點交清冊及文件、陳報本府核定後，分送相關機關
協調
改善
否
否
是
是
否
是
補正資料
逐項辦理仍依流程