附錄七、移植作業流程參考圖

修剪部分葉片，減少水分散失	將不良枝修除
大型樹木移植前需先進行斷根作業	以手工鋸鋸除細根
以人工修整土球	包裹根球避免根球破裂
包裹樹體以免吊掛受傷	吊掛索具與樹幹之接觸部位應加襯墊包裹保護

附錄七、移植作業流程參考圖

估計樹木吊搬總重量，選擇安全有效機具	植穴準備作業
於植穴內施放有機質肥料	種植時需注意不可歪斜
種植後填放砂質壤土	依樹木的規格選用不同大小及形式之保護架
移植完後需注意保水及排水	移植完成後將週邊環境整理乾淨