辦理捷運工程供料廠商之品質管理方案流程圖 品保處 處長 1.三級材料查驗結果。 2.土建大宗重要材料品管能力評鑑結果未達規定合格標準且表現低於整體平均者。 3.工程處二級與本局三級品管材料查證試驗結果合計，依附表檢核供料商連續6個月之扣點數合計達6點者。 工程處 處長 1.二級材料查驗結果。 2.本府施工品質評鑑結果80分以下且確認為主要施工材料供應廠商所產生缺失所致者。 3.供料廠商供應時程無法掌握或品質出現不穩定之情況，經行文要求改善無效。 4.確認材料缺失導致工程品質或進度受嚴重影響。

工務所 處 長 檢討責成廠商辦理暫停供料及後續改善措施。

工務所 處長 簽報提本局工務會報檢討。 工務管理處 處長 依會報檢討結果函知各工程處列管；責成其他施工標廠商加強審核新提報供料商資格。 工程處 處長 1.被加強審查列管之捷運工程材料供料商資格期限已滿1年解除列管。 2.1年期限內，由關係廠商主動提出矯正措施及品質稽核執行紀錄，向工程處申請複核合格，並經會同本局複驗通過，解除列管。 工程處 處長 經專案稽查確認供料商品質無虞後，函知本局及相關工程處解除暫停供料。 否 是 連續12個月內暫停供料兩次之供料廠商